Приложение

Договору подряда № 08-195-15

от "24" мая 2015 г.

АКТ  ______

сдачи-приемки работ

1. Во исполнение Договора подряда № 08-195-15  от "24" мая 2015 г. (далее - Договор) Подрядчик сдал, а Заказчик принял следующие выполненные работы:

| Наименование выполненных работ | Фактические сроки окончания работ | Цена Руб. | Качество выполненных работ | Замечания Заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подключение к CAN-интерфейсу системы контроля с тестовым ПК, адаптерами проводным и беспроводным интерфейсом. | 24-6-2015 | 15 000 | Хорошее |  |
| Тестирование программного обеспечения линии и удаленная работа тестового ПК. Подготовлено и установлено программное обеспечение для тестирования 24 рабочих станций RT-220 по CAN-интерфейсу в режиме контрольного нажатия рабочих кнопок для проверки их исправности. Подготовлено и установлено программное обеспечение для круглосуточного мониторинга 24 рабочих станций RT-220 по CAN-интерфейсу для получения информации вероятности отказа. Подготовлена документация на установленное программное обеспечение и методика поиска неисправностей. Программное обеспечение с открытым исходным кодом и доступно для любой дальнейшей модификации и коррекции. На электронном ресурсе Подрядчика создан сайт в Интернете с описанием и поддержкой программного обеспечения проведенных работ. | 1-12-2015 | 25 000 | Хорошее | Контрольная эксплуатация показала, что имитационная работа линии не требуется, а более эффективным решением является круглосуточный мониторинг всех 24-х станций RT-220 CAN-интерфейса. В процессе отладочных работ возникла неисправность. По архивам мониторинга выполнили поиск, и нашли неисправную станцию. Станции RT-220 на производства подвергаются санитарной обработке. Последствия обработки – появление ложных срабатываний и замыканий. Мониторинг быстро выявляет неисправность. |

2. Качество выполненных работ проверено Заказчиком в присутствии Подрядчика и соответствует требованиям Заказчика и условиям Договора.

Документ проверен:         От заказчика договора:

Ведущий инженер КИПа  Тылик Сергей Владимирович               /             /        Tilik_Sergey@Myasno.ru

От исполнителя договора

Ассистент кафедры ТЭ СибГУТИ   Шабронов Андрей Анатольевич   /                 /    shabronov@ngs.ru

Сдал:                                          Принял:

Подрядчик                                      Заказчик

________________________                       ________________________

М.П.                                           М.П.